**Подпрограмма 1**

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

«Благоустройство территории Комского сельсовета на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Жизнеобеспечение территории Комского сельсовета на 2023-2025 годы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы. | Благоустройство территории Комского сельсовета на 2023-2025 годы. |
| Наименование  муниципальной  программы. | Жизнеобеспечение территории Комского  сельсовета на 2023-2025 годы. |
| Соисполнители  подпрограммы. | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы. | Создание безопасных комфортных условий проживания жителей Комского сельсовета. |
| Задачи подпрограммы. | 1. Обеспечение благоустройства кладбищ.  2. Обеспечение содержания парков отдыха.  3. Обеспечение содержания памятников воинам Великой Отечественной войны.  4. Обеспечение проведения своевременной очистки площадок временного хранения ТБО.  5. Утилизация бытовых отходов I-II класса.  6. Проведение просветительской работы среди населения.  7. Проведение общественных работ. |
| Целевые индикаторы. | Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1. |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2023-2025 годы. |
| Объем и источники финансирования. | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы –4279,0 тыс. рублей  В том числе по годам:  2023 год- 2093,0 тыс. рублей  2024 год – 1093,0 тыс. рублей  2025 год – 1093,0 тыс. рублей  Из них по источникам финансирования:  Бюджет Комского сельсовета- 4297,0 тыс. рублей  2023 год – 2093,0 тыс. рублей  2024 год – 1093,0 тыс. рублей  2025 год – 1093,0 тыс. рублей |
| Система организации  контроля за исполнением подпрограммы. | Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Комского сельсовета. |

**2. Основные разделы подпрограммы.**

**2.1.** Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий комфортного безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение, установлено лампы во всех населенных пунктах территории. В течение года необходимо проводить ремонт и замену ламп уличного освещения, электропроводки, реле.

На территории сельсовета находится 5 кладбищ. Периодически мусор с мест захоронения убирается, но складируется в разных местах, поэтому есть необходимость в своевременной уборке мусора, а также в установке при кладбищах туалетов, контейнеров для мусора, а также ремонт ограждения кладбищ. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний необходимо своевременно проводить дератизационные мероприятия, аккарицидную обработку территории кладбищ.

Парков отдыха общего пользования в черте поселков не много парк отдыха в п. Кома, проводится обустройство детской площадки в д. Кульчек, планируется обустройство парка отдыха в д. Черная Кома. Необходимо систематизировать работу по уходу за зелеными насаждениями в парках отдыха: вырезка поросли, спиливание сухих деревьев, выкашивание травы. В целях обеспечения сохранности зеленых насаждений, формирования бережного отношения к окружающей природе, своевременного проведения необходимых работ надо закрепить территорию парков за школой.

Памятники воинам Великой Отечественной войны установлены в п. Кома, д. Черная Кома, д. Бескиш, в д. Кульчек, и в п. Енисей. Администрации Комского сельсовета необходимо организовывать работы по ремонту памятников, по проведению благоустройства (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора).

Необходимо обеспечивать проведение своевременной очистки площадок временного хранения твердых бытовых отходов.

Проблемой на территории Комского сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для наказания виновных.

Необходимо организовать вывоз мусора что, несомненно должно сказаться на улучшении санитарного состояния поселка. Есть потребность в установке контейнеров для мусора.

Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства закрепленных территорий; обновить нормативные документы по определению единого порядка содержания территорий.

В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры - конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее учреждение.

**2.2.** Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание безопасных комфортных условий проживания жителей Комского сельсовета. Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение благоустройства кладбищ.

-обеспечение содержания парков отдыха.

- обеспечение содержания памятников воинам Великой Отечественной войны.

- обеспечение проведения своевременной очистки площадок временного хранения ТБО.

- утилизация бытовых отходов I-II класса.

- проведение просветительской работы среди населения.

- проведение общественных работ.

**2.3.** Механизм реализации подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Комского сельсовета от 03.09.2013 № 59, «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Комского сельсовета их формировании и реализации».

Управление реализацией подпрограммы, а так же отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, осуществляет администрация Комского сельсовета.

Решение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия Комского сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.**

Управление подпрограммой осуществляет администрация Комского сельсовета. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет глава Комского сельсовета.

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности**.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить условия проживания жителей на территории Комского сельсовета: повысит уровень благоустройства жизни населения, обеспечит санитарное содержание мест общего пользования; повысит ответственность жителей за соблюдение правил благоустройства.

**2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Комского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет.

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение№1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | | | Отчетный финансовый год | Текущий финансовый год | | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  | Цель подпрограммы: Создание безопасных комфортных условий проживания жителей Комского сельсовета. | | | | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор 1  Увеличение количества ламп уличного освещения. | ед. | | Отчетность бухгалтерии | 35 | | | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 2 | Целевой индикатор 2 Соответствие содержание кладбищ требованиям. | % | | Отчетность бухгалтерии | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Целевой индикатор 3.  Соответствие содержания парков отдыха требованиям. | % | | Отчетность бухгалтерии | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Целевой индикатор 4 соответствие содержания памятников победы требованиям. | % | | Отчетность бухгалтерии | 30 | | 30 | | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Целевой индикатор 5  Соответствие содержание площадки ТБО требованиям. | % | | Отчетность бухгалтерии | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Целевой индикатор 6 организация конкурса по благоустройству. | % | | Отчетность бухгалтерии | 20 | | 20 | | 20 | 20 | 20 |

Глава Комского сельсовета Н.С. Тесленко

Перечень мероприятий подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР  Перечень мероприятий подпрограммы | ВР | | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Итого на период |
| Подпрограмма «Благоустройство территории Комского сельсовета на 2023-2025 годы». | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Обеспечение содержания кладбищ. | 807 | 807 | 0503 | 0110085020 | | 240 | 59,0 | 139,0 | 139,0 | 337,0 | Ремонт ограждения кладбищ дератизация и аккарицидная обработка |
| Задача 2 Обеспечение содержания парков отдыха требованиям. | 807 | 807 | 0503 | 0110085030 | | 240 | 50,0 | 141,7 | 141,7 | 333,4 | Содержание в надлежащем санитарно- техническом состоянии |
| Задача 3  Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли | 807 | 807 | 0503 | 0110085030 | | 240 | 20,0 | 30,0 | 30,0 | 80,0 | Уничтожение конопли |
| Задача 4 Обеспечение содержания памятников воинам Великой Отечественной войны. | 807 | 807 | 0503 | 0110085030 | | 240 | 48,2 | 100,0 | 100,0 | 248,2 | Содержание в надлежащем состоянии. |
| Задача 4.  Заработная плата тракториста | 807 | 807 | 0503 | 0110085030 | | 120 | 195,3 | 403,3 | 403,3 | 1001,9 |  |
| Задача 6.  Постановка на кадастровый учет и ремонт памятников | 807 | 807 | 0503 | 0110085060 | | 240 | 1559,5 | 0,0 | 0,0 | 1559,5 | Капитальный ремонт памятника в п. Кома |
| Задача 7  Обеспечение проведения своевременной очистки площадок временного хранения ТБО. | 807 | 807 | 0503 | 0110085040 | | 240 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 320,0 | Содержание в надлежащем состоянии. |
| Задача 8  Утилизация бытовых отходов I-II класса | 807 | 807 | 0503 | 0110085050 | | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Утилизация ртутных ламп |
| Задача 9 Проведение просветительской работы среди населения по профилактике терроризма экстремизма | 807 | 807 | 0503 | 0110085030 | | 240 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Выпуск информационных листков по профилактике терроризма и экстремизма. |
| Задача 10 Проведение общественных работ. | 807 | 807 | 0503 | 0110085030 | | 120 | 80,0 | 158,0 | 158,0 | 396,0 | Создание 10 рабочих мест. |

Глава Комского сельсовета Н.С. Тесленко